## Slide 1
Kelompok: Harta, Tahta, Data
Stage: 2 – Data Preprocessing
Mentor: Prasetyo Wahyu
Tanggal/ Pukul: 12 Maret 2022/ 19.00
Pembagian tugas di stage ini:
Alfikri Ramadhan : Data Preprocessing
Zahra Hanifah : Data Preprocessing
Rantika Tresna : Data Preprocessing
M. Dhiyaaul F : Data Preprocessing
Dhea Putriani : Data Preprocessing
Syahid Arbi : Data Preprocessing
M Fadil Biran : Data Preprocessing
M Rahmat Darmawan : Data Preprocessing
Poin Pembahasan:
Missing Values and Duplicated Data
Handling Outliers
Handling skewed data; log transformation, normalization and standardization
Label Encoding
Feature selection

## Slide 2
Hasil Diskusi:
Missing Values and Duplicated Data
Tim telah melakukan identifikasi missing values dan duplicated data pada dataset
Dalam dataset, tidak terdapat missing values
Dalam dataset, tidak terdapat duplicated data
Meskipun tidak ada missing values, terdapat data dengan nilai ‘unknown’ pada beberapa kolom categorical
Berdasarkan pengalaman dari mentor, nilai ‘unknown’ ini tidak perlu diubah menjadi nilai lain (dibiarkan saja)
Outliers
Tim telah melakukan identifikasi outliers pada dataset.
Berdasarkan metode handling outliers menggunakan IQR maupun Z-score, data outliers yang di drop cukup banyak (lebih dari 10%)
Berdasarkan pengalaman mentor, outliers tidak perlu dibuang.
Meskipun outliers tidak perlu dibuang, jumlah data harus cukup banyak untuk dilakukan modelling. Berdasarkan pengalaman mentor, jumlah baris data paling tidak sebanyak 10.000 baris.
Handling Skewed Distribution Data
Tim telah melakukan identifikasi pada bentuk distribusi data
Terdapat beberapa kolom dengan distribusi skewed
Tim telah melakukan transformasi pada data. Hasilnya ada beberapa kolom yang berubah menjadi berdistribusi normal, tetapi ada beberapa data yang ditransformasi berubah menjadi nilai Nan atau –Inf (kemungkinan hal ini karena saat log transformasi, terdapat data dengan nilai 0 atau negatif)
Dalam mentransformasi data, cukup dilakukan 1 metode penanganan pada setiap kolom. Misalnya, kolom yang sudah di log transformasi tidak perlu lagi di normalisasi atau standarisasi.
Semakin banyak jumlah data, maka dapat dikatakan bahwa data semakin mendekati kondisi real atau normal, meskipun datanya tidak terdistribusi secara normal. Sehingga tidak perlu dilakukan transformasi data untuk merubah bentuk distribusinya
Kelompok: Harta, Tahta, Data
Stage: 2 – Data Preprocessing
Mentor: Prasetyo Wahyu
Tanggal/ Pukul: 12 Maret 2022/ 19.00

## Slide 3
Hasil Diskusi:
Label Encoding
Tim telah melakukan label encoding pada data dengan kolom categorical untuk mengubahnya menjadi numerikal
Data binary (‘yes’ atau ‘no’) dan data ordinal ditransformasi dengan label encoding
Data non-binary dan tidak bisa diurutkan tingkatannya ditransformasi dengan one-hot encoding
Feature Selection
Tidak ada fitur baru yang dibuat pada dataset ini
Berdasarkan diskusi tim bersama mentor, diputuskan untuk menggunakan semua kolom untuk modelling (tidak ada kolom yang di-drop)
Penentuan kolom yang di-drop atau tidak akan ditentukan di stage selanjutnya, pada tahap modelling dan model evaluation.
Feature selection lebih lanjut akan dilakukan setelah melihat feature importance.
Kelompok: Harta, Tahta, Data
Stage: 2 – Data Preprocessing
Mentor: Prasetyo Wahyu
Tanggal/ Pukul: 12 Maret 2022/ 19.00

## Slide 4
Tindak Lanjut:
Membiarkan data dengan nilai ‘unknown’
Membiarkan data outlier untuk digunakan pada modelling
Karena jumlah data yang banyak, diputuskan untuk tidak melakukan log transformation
Penentuan feature selection akan ditentukan lebih lanjut setelah model evaluation dan feature importance.
Kelompok: Harta, Tahta, Data
Stage: 2 – Data Preprocessing
Mentor: Prasetyo Wahyu
Tanggal/ Pukul: 12 Maret 2022/ 19.00